## ДОГОВОР ПОДРЯДА

на проведение ремонтно-отделочных работ

г.Москва                                                                                                                                                             «26»  июня 2018 г.

____________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Манычкин Алексей Викторович, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту квартиры, общей площадью ____  кв. м., расположенной по адресу: г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 20, к.1, кв. 101 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные и расходные материалы для проведения ремонтных работ. Порядок расчетов Стороны отражают в Графике финансирования на приобретение строительных и отделочных материалов (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию (чеки, квитанции, товарные накладные и т.д.).

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязан приступить к работе в течении трех банковских дней с момента внесения Заказчиком предоплаты на материалы.

2.2. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).

2.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.

2.4. Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.

2.5. Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования.

2.6. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.

3.3. Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.

3.4. Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.

3.5. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.

3.6. Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора на период ремонта объекта и до его завершения ключи от квартиры, пригодной для производства работ.

3.7. Выполнить перед Подрядчиком все обязательства, предусмотренные настоящим договором. Если Заказчик не выполнит свои обязательства в сроки предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по ремонту объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период.

### 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение трех рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет два календарных месяца с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего договора .

### 5. Стоимость работ по договору

5.1.  Общая стоимость выполняемых работ по Договору соответствует сумме, указанной в Приложении 1. В указанную сумму не включены возможные затраты по страхованию и дополнительным работам, которые могут производиться Подрядчиком по желанию Заказчика или в случае технической необходимости, возникшей в процессе ремонта.

5.2. Стоимость и перечень дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением в письменной форме, которое утверждается Заказчиком и подписывается обеими Сторонами.

5.3. По желанию Заказчика Подрядчик может заказать и получить в органах местного самоуправления необходимые технические проекты по данной квартире. Стоимость и детали данной услуги оформляются дополнительным соглашением в письменной форме, которое утверждается Заказчиком и подписывается обеими Сторонами.

5.4. Стоимость услуг предоставляемых органами местного самоуправления (отключение стояков, монтаж-демонтаж радиаторов и т.д.) определяется по их прайсу и не входит в составленную Подрядчиком смету.

5.5. В стоимость работ не входят транспортные услуги по доставке материалов.

5.6. Стоимость вида работ фиксируется в смете и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

5.7. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков ремонта или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

### 6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. За все денежные средства, выданные Заказчиком на материалы, Подрядчик предоставляет отчет в письменной форме с предоставлением платежных документов.

6.2. За каждый выполненный этап работы Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму, которая определяется сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) и в Смете на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1). Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение  трех дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап (далее – Промежуточные акты сдачи-приемки работ). Промежуточные акты сдачи-приемки работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).

6.3. Окончательный расчет в размере 20% от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора  производится Заказчиком по фактически законченным работам в течение  трех банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение №5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4 Оплата стоимости выполненных работ производится в установленном Законодательством РФ порядке наличным или безналичным путем Заказчиком Подрядчику в течении трех банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ.

### 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ (Приложение №5), который подписывается обеими сторонами в течение трех рабочих дней после окончания работ.

7.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.

7.3. В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ.

7.5. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.

### 8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года.

8.2. Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.

### 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение  разумного срока.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более 10%.

9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более10 %.

9.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.

### 10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

10.3. Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы.

10.4. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в – трехдневный срок письменно (заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств не представляется невозможным.

10.5. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше  двух месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.

### 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в установленном законом порядке .

11.4. В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, а также уменьшения стоимости работ более чем на 30% в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ,

11.5. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, вступлением в законную силу норм законодательства или иных актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на производство работ.

### 12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной эксплуатации составляет  12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

12.2. Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.

12.3. Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика.

### 13. Реквизиты сторон

Заказчик:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

тел.________________________________________________________

e-mail:______________________________________________________

Подрядчик:

Манычкин Алексей Викторович 02.09.1977г. рождения

паспорт 45 04 №825311,

выдан ОВД района Строгино г. Москвы 25 декабря 2002г., к/п 772-090

зарегистрирован: г. Москва, ул. Неманский проезд, д. 11, кв. 714

тел. +7 903 119-53-62

e-mail: alexmv1@mail.ru

### 14. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________/

Подрядчик _________________/Манычкин А.В.